Determinazione n. 591 del 03/07/2007   - pag. n. 3

@ANNULLATO
[image: image1.png]Provincia di Modena




AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI
Dirigente CAMPAGNOLI IVANO
C O P I A
Prot. N° 81831

	Determinazione n°  591  del  03/07/2007



OGGETTO :

SP. 19 DI CASTELVECCHIO - PONTE SUL TORRENTE PESCAROLO IN LOCALITA' "PESCALE" NEL COMUNE DI PRIGNANO SUL SECCHIA. CONSOLIDAMENTO PONTE ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVO PONTE. SPOSTAMENTO LINEE AEREE ENEL INTERFERENTI CON I LAVORI IN OGGETTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale n.1057 del 26/10/06 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.950.000 di cui si riporta il quadro economico:

	A
	 
	LAVORI
	 

	 
	A.1
	Consolidamento e potenziamento ponte esistente
	401.915,55

	 
	A.2
	Nuovo ponte
	928.084,45

	
	
	IMPORTO TOTALE LAVORI
	1.330.000,00

	 
	A.3
	Oneri per la sicurezza
	150.000,00

	 
	 
	Totale importo per lavori e oneri sicurezza
	1.480.000,00

	 
	 
	 
	 

	B
	 
	SOMME A DISPOSIZIONE
	 

	
	B1 
	Interventi su sottoservizi esistenti
	8.000,00

	
	B2
	Progettazione, Collaudo, Frazionamenti
	20.000,000

	
	B3
	Articolo 92 D.L. 163 del 12/04/2006
	25.000,00

	
	B4 
	Espropri e occupazioni temporanee
	28.100,00

	
	B5
	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
	8.000,00

	
	B6
	IVA 20% su A,B1,B2,B3,B6
	303.200,00

	
	B7
	Spese pubblicità
	8.000,00

	
	B8
	Imprevisti
	69.700,00

	 
	 
	Totale somme a disposizione
	470.000,00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Importo complessivo dell’opera
	1.950.000,00


La spesa complessiva di € 1.950.000,00 trova copertura finanziaria per € 1.600.000,00 all’azione 259 (res. 5629/04) “S.P. 19 ponte sul rio Pescale” del Piano Esecutivo di Gestione 2006, finanziata con BOP n°587, l’ ulteriore somma di € 350.000,00 con prenotazione all’ azione 259 del PEG. 2006; (CUP  G 6 1 B 06 00011 000 3) ed è  finanziata con B.O.P. n° 609.

Il q.e. evidenzia l’importo di euro 470.000,00 come somme a disposizione, e in particolare euro 8.000,00 come interventi su sottoservizi esistenti.

Nel corso della progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento del ponte vecchio, è emersa la necessità, per motivi di sicurezza, di spostare temporaneamente un tratto di linea aerea di proprietà Enel. All’uopo è stato effettuato un sopralluogo congiunto, finalizzato a studiare la migliore soluzione tecnico-economica del problema.

Enel ha quindi trasmesso il preventivo per l’esecuzione di detti lavori, prot. n° 60125 del 18/05/07, per un importo complessivo di euro 1.619,81 pari a euro 1.349,84 +20% di iva cioè euro 269,87 formulato in accordo a quanto previsto dalla convenzione in essere tra Enel e codesta Amministrazione.

Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Geol. Ivano Campagnoli Dirigente del Servizio Lavori Speciali  dell’Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

1) di approvare l’affidamento dei lavori a Enel Distribuzione spa sede legale 00198 Roma – via Ombrone, 2 C.F. e P.I. 05779711000;

2) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria all’interno della voce “spese a disposizione del quadro economico del progetto – interventi sui sottoservizi esistenti;

3) di impegnare la spesa di € 1.619.81 pari a euro 1.349,84 +20% di iva cioè euro 269.87 all’azione 259 (res. 5629/04) “S.P. 19 ponte sul rio Pescale” del Piano Esecutivo di Gestione 2007;

4) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Il Dirigente


F.to CAMPAGNOLI IVANO 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese



Il Dirigente del Servizio Ragioneria



e Patrimonio



F.to MEDICI RENZO

