Determinazione n. 616 del 06/07/2007   - pag. n. 0

@ANNULLATO
[image: image1.png]Provincia di Modena




AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA
Direttore di Area MANNI ALESSANDRO
C O P I A
Prot. N° 83403
	Determinazione n°  616  del  06/07/2007



OGGETTO :

L.S. TASSONI DI MODENA - LAVORI DI RIMANEGGIAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA ESISTENTE 3^ INTERVENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO

Con determinazione dirigenziale n. 458 del 10/05/2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 57.306,42 a base d’asta di cui €. 7.120,00 per oneri della sicurezza, oltre ad €. 11.461,28 per I.V.A. al 20%.

Con determinazione n. 881 del 23/08/2006 i lavori venivano aggiudicati all’Impresa Zambelli Fabio S.r.l. Via Vivaldi n. 50, Soliera (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 02541400368 per un importo complessivo di € 65.756,52 di cui € 47.677,10 per lavori, € 7.120,00 per oneri per la sicurezza, €. 10.959,42 per IVA al 20%, giusto contratto rep. n. 1504 del 22/09/2006.

I lavori sono terminati in data 09/11/2006, il Direttore dei Lavori ha redatto in data 09/11/2006 lo stato finale dei lavori ed in data 31/01/2007 il certificato di regolare esecuzione liquidando i lavori per un importo complessivo di € 65.756,52 di cui € 54.797,10 per lavori e € 10.959,42 per I.V.A. 20%.

In data 10/04/2007 con protocollo n. 43091/11.7.4.2 fasc. 35 è stato rilasciato la certificazione relativa al DURC, del quale risulta la regolarità contributiva della ditta.

La ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza fidejussoria della compagnia Generali Assicurazioni S.p.a. n. 270700287 del 30/03/2007.

E’ stato corrisposto alla ditta un acconto in corso d’opera di €. 48.540,00 al netto di I.V.A. al 20%.

L’impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e che gli stessi ora si trovano in buono stato di conversazione.

Ritenuto pertanto che si possa provvedere al pagamento alla suddetta Ditta al saldo corrispondente  € 7.507,80 di cui € 6.256,50 per lavori e € 1.251,30  per I.V.A. 20%.


Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.


Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

per quanto precede

Il Dirigente Determina

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 54.797,10 di cui €. 47.677,10                      per lavori ed €. 7.120,00 oneri finalizzati alla sicurezza, pari all’importo contrattuale in esecuzione del Contratto R.S.P. n. 1504  del 22/07/2006;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori all’oggetto eseguiti presso il L.S. Tassoni di V.le Reiter di Modena redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/01/2007 che liquida i lavori eseguiti dall’impresa Zambelli Fabio S.r.l. Via Vivaldi n. 50, Soliera (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 02541400368 per un importo netto complessivo di € 65.756,52 di cui € 54.797,10 per lavori ed € 10.959,42 per IVA 20%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e’ acquisito agli atti con prot. N. 81431 del  3/7/2007 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

4) di prendere atto che l’impresa ha presentato a garanzia del pagamento della rata di saldo polizza fidejussoria della compagnia Generali Assicurazioni S.p.a. n. 270700287 del 30/03/2007;

5) di dare atto che è stato corrisposto alla ditta in corso d’opera un acconto di € 58.248,72 di cui € 48.540,60 per lavori ed € 9.708,12 per UVA 20%;

6) di provvedere al pagamento a favore della suddetta Ditta della somma corrispondente a € 7.507,80 di cui € 6.256,50 per lavori e € 1.251,30  per I.V.A. 20% in aggiunta dell’acconto già corrisposto in corso d’opera a completo saldo d’ogni suo avere dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al residuo n. 1286/06 sub. 1974/06 dell’azione n. 2535 “L.S. Tassoni di Modena – Manutenzione Straordinaria” del PEG 2007;

7) di svincolare tutti i depositi cauzionali prestati a garanzia dei lavori in oggetto dalla Impresa Zambelli Fabio S.r.l. Via Vivaldi n. 50, Soliera (MO);

8) di dare atto che il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma a complessivi €.  65.756,52 con una economia di €.  3.047,35, rispetto all’importo finanziato, come di seguito evidenziato:

	IMPORTO FINANZIATO
	
	€.     70.000,00

	IMPORTI SPESI
	
	

	Lavori  eseguiti
	€.    54.797,10
	

	I.V.A. 20%
	€.    10.959,42
	

	Contributo Autorita’ di vigilanza
	€.           50,00
	

	Spese tecniche
	€.       1.146,13
	

	
	
	------------------

	TOTALE SPESO
	
	€.     66.952,65

	
	
	------------------

	MINORE SPESA REALIZZATA
	
	€.       3.047,35


9) di dare atto che tale minore spesa e’ gia’ stata liberata  come da e-mail in data 16.1.07;

10) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta  Zimbelli Fabio di Soliera - Modena;

11) di provvedere alla restituzione delle cauzioni presentate a garanzia del contratto in oggetto.



Il Direttore di Area


F.to ALESSANDRO MANNI 
