Determinazione n. 619 del 09/07/2007   - pag. n. 0

@ANNULLATO
[image: image1.png]Provincia di Modena




AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA
Direttore di Area MANNI ALESSANDRO
C O P I A
Prot. N° 83853
	Determinazione n°  619  del  09/07/2007



OGGETTO :

I.P.S.I.A. A. FERRARI DI MARANELLO (MO) ADEGUAMENTO SISMICO PROGETTO ESECUTIVO 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO STATICO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Con determinazione dirigenziale N° 295 del 23/03/2006 si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 250.000,00, così suddiviso:

	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE (OG1)
	€
	     37 312,18 

	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO (OS18)
	€
	     79 376,20 

	OPERE STRUTTURALI SPECIALI (OS21)
	€
	     78 066,80 

	ONERI SICUREZZA
	€
	      3 693,69 

	TOTALE LAVORI IN APPALTO
	€
	       198 448,87 

	 
	
	 

	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (2%) 
	€
	      3 968,98 

	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'
	€
	     17 000,00 

	IVA SUI LAVORI 10%
	€
	     19 844,89 

	COLLAUDO
	€
	       2 500,00 

	IMPREVISTI
	€
	     8 085,63 

	ARROTONDAMENTI E CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA
	€
	        151,64 

	TOTALE SOMME A DISPOSIAZIONE 
	€
	        51 551,13 

	 
	
	 

	TOTALE
	€
	       250 000,00 


In coerenza alla determinazione n. 522 del 26/05/2006 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa PRADELLI – SACM SRL (capogruppo) con sede in Fiorano Modenese  Fraz. Ubersetto (Mo) in Via IV Novembre, 14  in Associazione Temporanea d’Impresa con PIACENTINI COSTRUZIONI SPA, con sede in Via Palagano (Mo) alla Via Marconi, 2 per l'importo contrattuale netto di € 196.501,32 di cui € 192.807,63 per lavori, € 3.693,69 per oneri di sicurezza; il ribasso è stato pari all’1,00% sull'importo a base d'asta e l’aliquota IVA è pari al 10% ovvero ad € 19.650,13.             

             Il tutto giusto contratto rep. n°27435  del 22/09/2006. Successivamente con determinazione n°639 del 19/06/2006 veniva affidato l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione dei medesimi lavori all’Ing. Antonio Perretti, già direttore e progettista dei medesimi lavori .

 
A seguito dell’aggiudicazione  e della nomina del coordinatore in fase d’esecuzione dei lavori, il quadro economico veniva così suddiviso:

 

	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE (OG1)
	€
	     36 939,06 

	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO (OS18)
	€
	     78 582,44 

	OPERE STRUTTURALI SPECIALI (OS21)
	€
	     77 286,13 

	ONERI SICUREZZA
	€
	      3 693,69 

	TOTALE LAVORI IN APPALTO
	€
	       196 501,32 

	 
	
	 

	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (2%) 
	€
	      3 968,98 

	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'
	€
	     17 000,00 

	IVA SUI LAVORI 10%
	€
	     19 650,13 

	COLLAUDO
	€
	       2 500,00 

	IMPREVISTI
	€
	     5 227,93 

	ARROTONDAMENTI E CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA
	€
	        151,64 

	COORDINATORE IN FASE D’ESECUZIONE
	€
	5 000,00

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
	€
	        53 498,68 

	 
	
	 

	TOTALE
	€
	       250 000,00 


 

 

I lavori sono terminati in data 14/09/2006 e in pari data il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori.

 
Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva, con documento protocollo n. 1908965  del 15/05/2007, il rilascio del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali.

In data 23/05/2007 giungeva da parte degli organi preposti, il documento di regolarità contributiva della ditta Piacentini Costruzioni S.P.A., il quale forniva esito positivo, come risulta dal documento con protocollo n. 1909120 del 15/05/2007, assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 66119 del 31/05/2007. Analogamente in data 29/05/2007 giungeva da parte degli organi preposti, il documento di regolarità contributiva della ditta Pradelli-Sacm s.r.l., il quale forniva esito positivo, come risulta dal documento con protocollo n.1908965 del 15/05/2007, assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 68561 del 05/06/2007. Le imprese possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
 
E’ stato corrisposto n.1 acconto in corso d’opera pari a € 185.470,17 al netto I.V.A.
 
L’impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e che gli stessi ora si trovano in buono stato di conservazione.
 
La ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza fidejussoria n. 101/34/956.377 del 19/6/2007 della Direzione Helvetia Assicurazioni via G.B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano con scadenza 16/7/2009  per l’importo di € 11.580,60.
 
Da determinazione n° 183 del 26/02/2007 veniva affidato l’incarico professionale per il solo collaudo statico all’ing. Sergio Violetta.

A seguito della documentazione necessaria per l’inoltro della domanda di rilascio del C.P.I., consegnata dall’Associazione temporanea d’Impresa a codesta Amministrazione in data 14/04/2007 ed a seguito del rilascio del certificato di collaudo statico da parte dell’Ing. Sergio Violetta avvenuto in data 07/05/2007, si procede solo ora al pagamento del saldo all’Associazione Temporanea d’Impresa tra PRADELLI – SACM SRL (capogruppo)  e PIACENTINI COSTRUZIONI SPA rispettivamente con sede in Fiorano Modenese  Fraz. Ubersetto (Mo) alla Via IV Novembre, 14 e n Via Palagano (Mo) alla Via Marconi, 2.

Visti:

· lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data  14/9/2007;

· il certificato di regolare esecuzione redatto anch’essa dal direttore lavori in data 16/5/2007

· il certificato di collaudo redatto dal collaudatore Ing. Sergio Violetta in data 16/4/2007 

 
Il responsabile del procedimento è stato, durante l’iter dei lavori, il Dirigente del Servizio Edilizia Ing. Ernesto Bottazzi, che in data 1/04/2007 è stato collocato in trattamento di quiescenza: pertanto attualmente Responsabile del Procedimento si identifica nella figura  dell’Ing. Alessandro Manni, Direttore dell’Area lavori pubblici, come risulta da determina n°  419  del  07/05/2007.


Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.


Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede,

 

il  Dirigente  determina

 

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 196.501,32 (di cui €. 192.807,62 per lavori ed €. 3.693,69 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all’importo contrattuale  in esecuzione del Contratto Rep. n.   27435  del 22/09/2006;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 216.151,45 di cui €. 196.501,32 per lavori ed €. 19.650,13 per I.V.A. 10%;

3) di approvare il collaudo statico dei lavori d’adeguamento sismico e d’ampliamento (1° stralcio) presso l’I.P.S.I.A. "A. Ferrari" di Maranello (Mo), redatto dall’Ing. Sergio Violetta in data 16/4/2007;

4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e di collaudo statico sono acquisiti agli atti rispettivamente con prot.  n. 83348    del  6/7/2007 e  prot.  n.83467 del   6/7/2007  regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

5) di dare atto che è stato corrisposto n° 1 acconto in corso d’opera pari a € 185.470,17 al netto I.V.A.;

6) di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale n° 522 del 26/05/2006;

7) di liquidare e pagare quindi il credito dell’Impresa a saldo di € 12.134,27 di cui € 11.031,15 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 1.103,12 per I.V.A. 10% all’impresa PRADELLI – SACM SRL (capogruppo) con sede in Fiorano Modenese  Fraz. Ubersetto (Mo) alla Via IV Novembre, 14  in Associazione Temporanea d’Impresa con PIACENTINI COSTRUZIONI SPA, con sede in Via Palagano (Mo) alla Via Marconi, 2 dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione all’azione n. 3758 (prenot. 2425/06) “Ipsia Ferrari di Maranello – Adeguamento sismico” del P.E.G. 2006;

8) di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza fidejussoria della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione Sa con rappresentanza generale e direzione per l’Italia – via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, con scadenza 16/07/2009 e per l’importo di € 11.580,60.

9) di dare atto che il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma a complessivi €.244.620,43 con una economia di €. 5.379,57, rispetto all’importo finanziato, come di seguito evidenziato:

	IMPORTO FINANZIATO
	
	€.   250.000,00

	IMPORTI SPESI
	
	

	Lavori eseguiti
	€.   196.501,32
	

	I.V.A. 10%
	€.     19.650,13
	

	Spese tecniche
	€.       3.968,98
	

	Incarico coordinatore sicurezza Ing. A. Perretti 
	€.       5.000,00
	

	Incarico  D.L. e contabilita’ lavori  Ing. A. Perretti 

(liquidato acconto per €.8.500,00)
	€.     17.000,00
	

	Incarico collaudo statico Ing. S. Violetta  (ancora di liquidare)
	€.       2.500,00
	

	
	
	------------------

	TOTALE SPESO
	
	€.   244.620,43 

	
	
	------------------

	MINORE SPESA REALIZZATA
	
	€.       5.379,57

	
	
	===========


10) di dare atto che tale minore spesa di €. 5.379,57 verra’ successivamente riutilizzata per ulteriori lavori a completamento delle opere in oggetto;

11) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell’Impresa PRADELLI – SACM SRL (capogruppo) di Ubersetto (Mo) in associazione temporanea d’impresa con Piacentini Costruzioni S.p.A. di Palagano (Mo);

12) di svincolare le cauzioni in essere.


Il Direttore di Area


F.to ALESSANDRO MANNI 
