Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»   - pag. n. 2

[image: image1.png]



PROVINCIA DI MODENA

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
Dirigente ROSSI LUCA
C O P I A
Prot. N° 90026
	Determinazione n°  648  del  05/07/2004



OGGETTO :

TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI CARPI - ANNO 2003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 293 del 11/05/2003 veniva approvato il progetto dei lavori in oggetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Provinciale per un importo complessivo pari ad €. 105.000,00;

- che la spesa complessiva di €. 105.000,00 era finanziata con entrate proprie;

- che con Determinazione n° 521 del 16/07/2003 si approvava l’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’impresa GUBELA S.p.A. – Via Mazzini, 44 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) – P.I. 00151420205, la quale offriva un ribasso percentuale del 6,85%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 80.239,39 di cui €. 78.553,39 per lavori oltre a €. 1.686,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, giusto Scrittura Privata R.S.P. n. 828 del 21/10/2003;

dato atto:

- che i lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 13/10/2003, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

- che pertanto il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 15/06/2004, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 80.239,14 e con una minore spesa di €. 0,25 rispetto all’importo contrattuale di €. 80.239,39;

- che l’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 96.286,97 come di seguito specificato:


Importo netto



€.
 78.553,14


Oneri relativi alla sicurezza    
€.
   1.686,00








--------------


Importo totale



€.
 80.239,14


Aliquota IVA 20%


€.
 16.047,83








--------------


Importo complessivo


€.
 96.286,97

- che rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 96.287,27 si realizza un’economia pari a €. 0,30;

considerato che in corso d’opera è stato liquidato all'Impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per un totale di €. 95.805,53 (di cui €. 79.837,94 per lavori ed oneri di sicurezza, €. 15.967,59 per IVA al 20%) cosicché il credito della stessa rimane di €. 401,20 oltre a €. 80,24 per IVA, in totale €. 481,44;

visto:

· il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 15/06/2004, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva;

· il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 15/06/2004;

visto l’articolo 107 comma 2 del D.  Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e l’articolo 53 dello statuto;

D e t e r m i n a

- di approvare il Conto Finale dei lavori dell’importo netto di €. 80.239,14 (di cui €. 78.553,14 per lavori €. 1.686,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 0,25 rispetto all’importo contrattuale pari ad €. 80.239,39 in esecuzione della Scrittura Privata R.S.P. n. 828 del 21/10/2003;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 96.286,97 di cui €. 80.239,14 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e €. 16.047,83 per IVA al 20%;

- di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 88890 del 01/07/2004 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

- di approvare il saldo finale dei lavori;

- di dare atto che rispetto alla somma spesa per lavori pari a €. 96.286,97 come in premessa suddivisa, è stato liquidato all'Impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per un totale di €. 95.805,53 (di cui €. 79.837,94 per lavori ed oneri di sicurezza, €. 15.967,59 per IVA al 20%), rimanendo pertanto €. 401,20 oltre ad Iva €. 80,24 per un totale di €. 481,44 a credito della stessa;

- di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 481,44 all’Impresa GUBELA s.P.a. – Via Mazzini, 44 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) – P.I. 00151420205 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub residuo 962/03, res. 2376/03 dell’azione n. 245 “Segnaletica orizzontale” del Peg 2004;

- di dare atto che rispetto all’importo impegnato si rileva un’economia di € 0,30 che si accerta al sopraccitato residuo;

- di approvare la restituzione della cauzione versata dall’impresa quale garanzia del buon esito dei lavori;

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



Il Dirigente


F.to ROSSI LUCA 
