Determinazione n. 706 del 20/07/2004   - pag. n. 0

[image: image1.png]



PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO EDILIZIA
Dirigente BOTTAZZI ERNESTO
C O P I A
Prot. N° 97890
	Determinazione n°  706  del  20/07/2004



OGGETTO :

I.T.C. BAROZZI DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE STRUTTURE AI SENSI DEL D.M. 26/08/92. OPERE IMPIANTISTICHE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 147 del 03/03/2003 si approvava il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento in oggetto, per l’importo complessivo di  € 175.000,00, così suddiviso:

	
	Importo lavori opere edili ed affini
	
	75.507,50

	
	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza opere edili ed affini
	
	1.540,97

	
	Appalto opere edili ed affini
	
	77.048,47

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Importo lavori opere da impiantista
	
	74.269,90

	
	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza opere da impiantista
	
	1.515,71

	
	Appalto opere da impiantista
	
	  75.785,61

	
	Totale appalto
	
	152.834,08

	
	
	
	

	
	Somme a disposizione dell’amministrazione
	
	

	
	I.V.A al 10% ed eventuali altre imposte
	
	15.283,41

	
	spese tecniche
	
	3.163,66

	
	spese per attività di consulenza
	
	3.000,00

	
	Arrotondamenti
	
	718,85

	
	Totale somme a disposizione
	
	22.165,92

	
	Totale progetto
	
	175.000,00



- che in ossequio alla determinazione n. 439 del 19/06/2003 le opere da impiantista sono state affidate alla Ditta ING. FERRARI IMPIANTI Via degli Inventori, 37 – 41100 Modena per un importo di € 80.153,48, di cui € 71.351,09 per lavori, € 1.515,71 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 7.286,68 per IVA al 10%, giusto contratto rep. n° 813 del 09/10/2003 del Registro delle Scritture Private;

- che con determinazione n° 228 del 04/03/2004 veniva approvata una perizia di variante che prevedeva maggiori lavorazioni e che contestualmente gli stessi venivano affidati alla ditta Ing. Ferrari Impianti via degli Inventori, 37 – 41100 Modena modificando l’importo contrattuale da € 72.866,80 (di cui € 71.351,09 per lavori, € 1.515,71 per oneri finalizzati alla sicurezza) ad € 74.722,39 di cui e 73.206,68 per lavori € 1.151,71 per oneri finalizzati alla sicurezza;

tenuto conto che i lavori sono terminati in data 09/04/2004 e che il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 15/04/2004 ed il certificato di regolare esecuzione liquidando i lavori per un importo complessivo di € 74.722,39 di cui € 73.206,68 per lavori ed € 1.515,71 per oneri per la sicurezza, al netto I.V.A.;

- che è stata inviata, con lettera prot. N. 51159/11.7.1.2 F.1 del 15/04/2004 , richiesta agli istituti assicurativi sulla regolarità contributiva degli operai da parte dell’impresa all’INPS di Modena e che in data 24/05/2004 è pervenuto al riguardo il certificato liberatorio della stessa, assunto agli atti con prot. 71969/11.7.1.2 F.35 del 25/05/2004, quindi si considera l’impresa in regola con gli adempimenti assicurativi;

dato atto:

- che l’Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza cauzionale n. 17011000033284 rilasciata dalla Assicurazione ROYAL & SUNALLIANCE agenzia di Modena in data 23/07/2003 per l’importo di € 3.646,34;

- che l’impresa ha stipulato l’assicurazione, prevista dall’art. 30 comma 3 della L. 109/94 e dall’art. 103 del D.P.R. 554/99, per danni di esecuzione a persone o cose fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza n. 1803.1005000192 rilasciata dalla ROYAL & SUNALLIANCE agenzia di Modena in data 23/07/2003 per un massimale di € 8.33.364,17 per danni di esecuzione e € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

- che sono stati corrisposti n. 2 acconti in corso d’opera pari a € 66.674,48 al netto I.V.A.10%;

- che l’impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e che gli stessi ora si trovano in buono stato di conservazione;

- che in data 01/07/2004 l’impresa ha consegnato la polizza fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo, richiesta ai sensi dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni dal Servizio Edilizia a garanzia dell’importo di € 8.483,84 rilasciata dalla società ROYAL & SUNALLIANCE agenzia di Modena in data 17/06/2004 n. 17011000033287 con scadenza il 31/08/2006;


visto l’articolo 107 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e l'articolo 53 dello statuto;

D e t e r m i n a

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Completamento all’adeguamento degli impianti e delle strutture ai sensi del DM 26/08/92 dell’ITC Barozzi di Modena che quantifica l’ammontare complessivo dei lavori e oneri di sicurezza in € 74.722,39 oltre all’I.V.A.10%;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione o/collaudo è acquisito agli atti con prot. n. 93120 del 12/07/2004 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che sono stati corrisposti n°2 acconti in corso d’opera pari a € 66.674,48 di cui 65.340,99 per lavori e oneri della sicurezza e € 1.333,49 per I.V.A. 10%;

- di liquidare quindi il credito dell’Impresa a saldo di € 8.852,71 (di cui € 8.047,91 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 1.172,28 per I.V.A. 10%) alla ditta Ing. Ferrari Impianti con sede in via degli Inventori, 37 a Modena, P.I. 01457800363 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al res. 4826/02 sub 871/03 dell’azione n. 557 “Messa a norma impianti elettrici e antincendio: Istituti scolastici” del Peg. 2004;

- di svincolare le cauzioni in essere;

- che in data 01/07/2004 l’impresa ha consegnato la polizza fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo, richiesta ai sensi dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni dal Servizio Edilizia a garanzia dell’importo di € 8.483,84 rilasciata dalla  Assicurazione ROYAL & SUNALLIANCE agenzia di Modena in data 17/06/2004 n. 17011000033287 con scadenza il 31/08/2006;

- di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale n°439 del 19/06/2003 ed è finanziata con avanzo di amministrazione.



Il Dirigente


F.to BOTTAZZI ERNESTO 
