Determinazione n. 697 del 16/07/2004   - pag. n. 0

[image: image1.png]



PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO EDILIZIA
Dirigente BOTTAZZI ERNESTO
C O P I A
Prot. N° 96232
	Determinazione n°  697  del  16/07/2004



OGGETTO :

I.T.C. J. BAROZZI V.LE MONTE KOSICA 136 MODENA. LAVORI DI RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI SERVIZI IGIENICI 1^ LOTTO. OPERE EDILI ED AFFINI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

IL DIRIGENTE
Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 619 del 28/08/2003 si approvava il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione, risanamento ed adeguamento normativo in oggetto, per l’importo complessivo di  € 160.000,00, di cui € 60.253,47 per le opere da impiantista;

- che con determinazione n°  881 del 01/12/2003 i lavori relativi alle opere da impiantista venivano aggiudicati alla ditta “Impresa Edile Rendo Michele”, Via Giuseppe Fucà n. 149, 41100 Modena, P.IVA 01738150364, per un importo contrattuale netto di 79.550,17, di cui € 77.885,77 per lavori e € 1.664,40 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad IVA 10% pari a € 7.955,02 per un totale di € 87.505,19;


dato atto:

- che l’Impresa ha eseguito i lavori previsti secondo le indicazioni della Direzione Lavori;

- che i lavori sono terminati in data 24/05/2004 e che il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 24/05/2004, ammontante a complessivi € 79.533,82 al netto di IVA;

- che durante il corso dei lavori è stato corrisposto all’impresa n. 1 acconto per l’importo netto complessivo di € 76.677,43 per cui il credito dell’impresa a saldo di ogni suo avere risulta pari a € 2.856,39;

considerato che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza fidejussoria della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, n. 04/281242 per l’importo di € 2.856,36 con scadenza 26mesi dalla data di fine lavori ( 24/05/2004);

visto lo stato finale dei lavori redatto in data 24/05/2004;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/06/2004;

visto l’articolo 107 comma 2 del D.  Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e l’articolo 53 dello statuto;

D e t e r m i n a

- di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 79.533,82 giusto contratto rep. N. 936 del 23/03/2004;

- di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori all’oggetto redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/06/2003 che liquida i lavori eseguiti dalla “Impresa Edile Rendo Michele”, Via Giuseppe Fucà n. 149, 41100 Modena, P.IVA 01738150364,in complessivi € 79.533,82 al netto dell’I.V.A.;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 93057 del 12/07/2004 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che la somma è stata impegnata con determina n°  881  del  1/12/2003 all’azione n. 563 ( res. 4349/2003 ) “I.T.C. Barozzi di Modena – Manutenzione Straordinaria” del PEG 2004 del Servizio Edilizia;

- di provvedere al pagamento a favore della suddetta Ditta della somma corrispondente a € 2.856,39 oltre a € 285,64 per IVA 20% e quindi complessivi € 3.142,03 in aggiunta degli acconti già corrisposti in corso d’opera a completo saldo d’ogni suo avere, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-res 2117/2004 res. 4349/2003 dell’azione n. 563  “I.T.C. Barozzi di Modena – Manutenzione Straordinaria” del PEG 2004 del Servizio Edilizia;

- di dare atto che, rispetto alla somma impegnata, si realizza una minore spesa di € 17,99 che si libera al sopraccitato residuo 4349/03;

- di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza fidejussoria della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, n. 04/281242 per l’importo di € 2.856,36 con scadenza 26mesi dalla data di fine lavori ( 24/05/2004);

- di svincolare tutti i depositi cauzionali prestati a garanzia dei lavori in oggetto alla ditta “Impresa Edile Rendo Michele”, Via Giuseppe Fucà n. 149, 41100 Modena, P.IVA 01738150364;

- di mantenere prenotata la somma residua di € 7.524,40 ( 7.506,41 + 17,99) al res. 4349/2003 dell’azione n. 563  “I.T.C. Barozzi di Modena – Manutenzione Straordinaria” del PEG 2004 del Servizio Edilizia per ulteriori lavori.



Il Dirigente


F.to BOTTAZZI ERNESTO 
