G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  17366

Estratto dal verbale della seduta del 28/04/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale FORMENTI SERGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Assente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Assente

Presenti N. 5 Assenti N. 2

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 239 :

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE FERMI MODENA. ADEGUAMENTO AL D.M. 26.8.1992 - OPERE EDILI ED AFFINI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA.

OGGETTO:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE FERMI MODENA. ADEGUAMENTO AL D.M. 26.8.1992 - OPERE EDILI ED AFFINI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 1412 del 29.10.1996 veniva approvato il progetto dei lavori di cui all’oggetto;

- che con deliberazione di Giunta 134 del 4.2.1997 veniva approvata l’aggiudicazione dei suddetti lavori;

- che in data 1.3.1997 veniva presentata regolare denuncia di inizio attivita’;

- che durante la realizzazione di una delle vie di fuga del seminterrato, ottenuta mediante costruzione di una tramezza di separazione con il locale adibito a bar, si verificava l’opportunita’, al fine di facilitare ulteriormente l’esodo, di realizzare tale tramezza con uno smusso di circa 80 cm di lato anziche’ a spigolo vivo come previsto nel progetto;

- che la denuncia di inizio attivita’ non prevede l’esecuzione di varianti in corso d’opera;

- che, a termine di legge, sarebbe stato necessario fermare i lavori, presentare una nuova denuncia di inizio attivita’ ed attendere i 20 giorni previsti dalla normativa prima di procedere alla modifica;

- che in realta’ i lavori venivano eseguiti con le modifiche ipotizzate presentando nel contempo, comunque successivamente alla esecuzione, una nuova denuncia di inizio attivita’ relativa alle varianti effettuate;

- che durante l’esecuzione dei lavori si e’ verificata una visita da parte di tecnici A.U.S.L. per il controllo delle condizioni igieniche del bar per il rilascio della autorizzazione alla conduzione essendo subentrati nuovi gestori;

- che il tecnico A.U.S.L. rilevava la difformita’ fra gli elaborati grafici in suo possesso e le opere realizzate e ne dava denuncia alle autorita’ competenti;

vista la determina dell’Ufficio Gestione Abusivismo Settore Gestione e Controlli del Comune di Modena che, per i fatti summenzionati comminava alla Provincia di Modena una sanzione di L. 1.000.000 per denuncia tardiva di inizio attivita’;

visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di prenotare la cifra di L. 1.000.000 per il pagamento della sanzione suddetta per le motivazioni in premessa esposte al Comune di Modena Ufficio Gestione Abusivismo Settore Gestione e Controlli presso la Tesoreria Comunale all’Azione n. 140 “Imposte e Tasse” del PEG 1998;

- di dare atto che all’impegno e al pagamento della spesa si provvedera’ con successivo atto dirigenziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to FORMENTI SERGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  07/05/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

________________________	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 17/05/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________