G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  22501

Estratto dal verbale della seduta del 19/05/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Assente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assenti N. 1

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 274 :

S.P. 4 FONDOVALLE PANARO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO STRADALE. APPROVAZIONE NUOVO ELENCO PREZZI.

OGGETTO:

S.P. 4 FONDOVALLE PANARO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO STRADALE. APPROVAZIONE NUOVO ELENCO PREZZI.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che in data 24 marzo 1998 ha avuto luogo la gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, che si e’ svolta col criterio del prezzo piu’ basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 21 della legge 11.2.94 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

- che il prezzo più basso, tra le offerte più valide, è risultato quello dell’impresa Frignano Strade di Pavullo, con un importo lavori di L. 206.822.400;

- che successivamente, esaminando nel dettaglio l’offerta è emerso che l’impresa aggiudicataria per la stessa identica categoria di lavoro che compariva più volte sul computo metrico di base, per interventi analoghi ripetuti a diverse progressive stradali, ha applicato prezzi unitari differenti, tenendo conto della diversa incidenza dei costi di trasporto materiali rispetto ai frantoi di approvvigionamento;

- che questo metodo è sicuramente accettabile in quanto è parte integrante dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’avere scorporato alcuni prezzi medi in sottoprezzi più mirati, è un elemento che aggiunge trasparenza e precisione nell’applicazione di prezzi unitari differenziati, a parità di prestazioni, aventi però diverse incidenze di trasporto;

considerato:

- che per motivi contabili occorre integrare la numerazione dell’elenco prezzi di progetto, per tenere conto degli scorpori effettuati dall’impresa sull’offerta presentata in sede di gara, riguardanti le voci n. 6, 7 e 10, dando atto che ciò non comporta alcuna ripercussione economica sul prezzo di aggiudicazione;

- che detto nuovo elenco prezzi, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per conferma dall’impresa aggiudicataria, dovra’ far parte integrante del contratto;

visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di prendere atto dell’offerta economica dell’impresa Frignano Strade s.r.l. di Pavullo, aggiudicataria dei lavori in oggetto, così come formulata ed accettata con atto di aggiudicazione n. 63 del 27.4.98;

- di approvare il nuovo elenco prezzi, redatto dal Direttore dei Lavori, contenente lo scorporo delle voci n. 6, 7 e 10, per tenere conto della diversa incidenza di trasporto, cosi’ come specificato sull’offerta prezzi presentata dall’impresa;

- di dare atto che l’elenco prezzi in parola e’ acquisito agli atti con prot. n. 20825/7.5.4.2 del 15.5.98 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che lo stesso sostituisce quello del progetto esecutivo assunto agli atti con prot. n. 31784 del 14.8.97;

- di dare atto che l’integrazione alla numerazione delle voci dell’elenco prezzi non ha nessuna ripercussione sull’offerta di gara;

- di allegare al contratto il nuovo elenco prezzi quale parte integrante;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  27/05/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

________________________	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 06/06/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________