G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  31581

Estratto dal verbale della seduta del 23/06/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 14:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assenti N. 0

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 358 :

SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO. RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTRORIVA ALLA PROGRESSIVA KM. 9+600 IN LOCALITA' LA CROCE. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO.

OGGETTO:

SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO. RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTRORIVA ALLA PROGRESSIVA KM. 9+600 IN LOCALITA' LA CROCE. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 1089 del 3.9.1996, si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di L. 250.000.000 di cui L. 190.821.157 per lavori e L. 59.178.843 per somme a disposizione così suddiviso:

- Importo a base d’asta                                              	                                     L. 190.821.157

- Somme a disposizione:

IVA al 19%                                                      	L.    36.256.020

Imprevisti, piccoli acquisti in economia, spese

tecniche di cui all’art. 18 legge 109/94 e succes-

sive modifiche ed arrotondamenti                       	L.    12.922.823

Indennizzi ai proprietari              			L.    10.000.000

L.   59.178.843

L. 250.000.000

- che al finanziamento è stato provveduto con assunzione di mutuo presso la Cassa DD.PP pos. 429753000;

- che con deliberazione di Giunta n. 600 del 27.05.1997 i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in Montese con il ribasso percentuale del 2,80% pari a L. 5.342.993 e quindi per l’importo contrattuale di L. 185.478.164;

- che dalla contabilità finale è stata determinata una spesa pari all’importo contrattuale di L.185.478.164;

- che all’Impresa sono stati pagati n. 2 stati di avanzamento per L. 154.420.000 per cui il credito dell’Impresa ammonta a L. 31.058.164;

- che dopo l’approvazione del progetto è stata modificata la normativa relativa all’aliquota I.V.A. ai sensi del D.L. n. 328 del 29.9.1997 cosi’ come convertito nella L. 29.11.97 n. 410, del 19% al 20% e pertanto sul credito dell’Impresa l’I.V.A. e’  pari a L. 6.211.633;

tutto ciò premesso è stato compilato un nuovo quadro economico dell’importo complessivo invariato di L. 250.000.000 di cui L. 185.478.164 per lavori e L. 64.521.836 per somme a disposizione così suddiviso:

A) Lavori principali                                                             		L. 185.478.164

B) Somme a disposizione:

1. IVA al 19% già liquidata		L.   29.339.800

2. IVA al 20% sul residuo credito

dell’impresa pari a  L.   31.058.164                 	L.     6.211.633

3. Indennizzi ai proprietari                                   	L.   10.000.000

4. per lavori complementari  IVA compresa          L.   16.470.403

sommano		L.   62.021.836

Costo dell’opera                                                                                	L. 247.500.000

1% costo dell’opera (ex art. 18 legge 109/94 e successive

integrazioni ed arrotondamenti )                                                      	L.     2.500.000

Importo complessivo invariato                                               	L. 250.000.000

preso atto che l’importo di L. 16.470.403 sarà utilizzato per lavori complementari da approvare con successivo atto deliberativo;

visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo quadro economico dell’importo complessivo invariato di L. 250.000.000 di cui L. 185.478.164 per lavori e L. 64.521.836 per somme a disposizione così suddiviso:

A) Lavori principali                                                             		L. 185.478.164

B) Somme a disposizione:

1. IVA al 19% già liquidata		L.   29.339.800

2. IVA al 20% sul residuo credito

dell’impresa pari a  L.   31.058.164                 	L.     6.211.633

3. Indennizzi ai proprietari                                  	L.   10.000.000

4. per lavori complementari  IVA compresa        	L.   16.470.403

Sommano		L.   62.021.836

Costo dell’opera                                                                                	L. 247.500.000

1% costo dell’opera (ex art. 18 legge 109/94 e successive

integrazioni ed arrotondamenti )                                                       	L.     2.500.000

Importo complessivo invariato                                               	L. 250.000.000

- di dare atto che l’importo di L. 16.470.403 sarà utilizzato per lavori complementari da approvare con successivo atto deliberativo;

- di dare atto che il presente documento non comporta variazioni di spese rispetto al finanziamento concesso di L. 250.000.000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  27/06/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 07/07/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________