G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  34904

Estratto dal verbale della seduta del 07/07/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno sette del mese di Luglio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale FORMENTI SERGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Assente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Assente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Assente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 4 Assenti N. 3

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 389 :

SP 40 DI VAGLIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO TERZO STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.

OGGETTO:

SP 40 DI VAGLIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO TERZO STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione consiliare  n. 97 del 21.3.1997, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di L. 800.000.000 di cui L. 629.851.941 per lavori e L. 170.148.059 per somme a disposizione;

- che con deliberazione di Giunta n. 996 del 2.9.1997 i lavori venivano aggiudicati alla Impresa SAI s.r.l. con sede in San Cesario sul Panaro, via Modena n. 5723, C.F. 011744910362 con il ribasso del 15,35% e quindi per l’importo contrattuale di L. 533.169.668;

- che i lavori sono iniziati in data 11.12.1997 e si stanno svolgendo regolarmente;

- che con deliberazione di Giunta n. 333 del 9.6.1998 è stata approvato il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto per l’importo complessivo invariato di L. 800.000.000;

- che nel corso dei lavori sono stati individuate tipologie di intervento e nuovi materiali non previsti in progetto ma più consoni ad una migliore realizzazione dell’opera soprattutto per quanto attiene alla sicurezza sui lavori e alla realizzazione di fognature stradali senza interruzione del traffico sulla S.P. n. 40;

preso atto:

- che l’Impresa SAI s.r.l. accetta di realizzare i nuovi lavori agli stessi patti, condizioni e ribasso d’asta del lavoro principale sottoscrivendo per accettazione l’unito verbale di cinque nuovi prezzi in data 15.6.1998;

- che l’applicazione dei nuovi prezzi non comporta nessun aumento dell’importo contrattuale;

visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il verbale comprendente n. 5 nuovi prezzi concordato con l’Impresa SAI s.r.l. con sede in San Cesario sul Panaro, via Modena n. 5723, redatto dal Settore Viabilita’  in data 15.6.1998 e sottoscritto dalla stessa Impresa per accettazione agli stessi patti, condizioni e ribasso d’asta del lavoro principale;

- di dare atto che il verbale nuovi prezzi e’ acquisito agli atti con prot. n. 32212/7.5.40.2 del 26/6/1998 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di prendere atto che l’introduzione dei nuovi prezzi non comporta nessuna variazione di spesa rispetto all’impegno assunto con deliberazione consiliare n.  97 del 21.3.1997.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to FORMENTI SERGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  13/07/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 23/07/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________