G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  36376

Estratto dal verbale della seduta del 14/07/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assenti N. 0

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 405 :

STRADA PEDEMONTANA COSTITUENTE VARIANTE ALLE S.S. 467 DI SCANDIANO E S.S. 569 DI VIGNOLA FRA LA NUOVA ESTENSE ED IL CONFINE DI PROVINCIA. TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL NUOVO PONTE DI VIGNOLA (LOTTO ERGASTOLO - BAZZANO). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

OGGETTO:

STRADA PEDEMONTANA COSTITUENTE VARIANTE ALLE S.S. 467 DI SCANDIANO E S.S. 569 DI VIGNOLA FRA LA NUOVA ESTENSE ED IL CONFINE DI PROVINCIA. TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL NUOVO PONTE DI VIGNOLA (LOTTO ERGASTOLO - BAZZANO). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 2/137 del 23/07/1981 con la quale venne affidato allo studio tecnico professionale Ingegneri Riuniti s.r.l. di Modena l'incarico per la progettazione della strada in oggetto fra il tratto allora realizzato (innesto S.P. 16 via Ghiarola Vecchia) ed il confine bolognese;

- la deliberazione consiliare n. 1/330 del 16.07.1982 con la quale venne approvato il progetto del primo stralcio fra la S.P. 16 e la Nuova Estense, la cui costruzione è stata recentemente ultimata;

- la deliberazione consiliare n. 1/111 del 08.05.1986 con la quale venne deciso di procedere alla progettazione di un secondo stralcio dell'opera fra la località Ergastolo in Comune di Vignola ed il confine bolognese;

- la deliberazione di Giunta n. 676 del 07.05.1991 con la quale venne deciso di accettare la forfettizzazione dell'opera, di finanziare la relativa maggiore spesa e di provvedere all'aggiornamento della convenzione di incarico con successiva deliberazione di Giunta n. 200 del 25.02.1992;

dato atto:

- che, in data 30.03.1993, la suddetta ditta ha consegnato presso il Settore Viabilità il progetto esecutivo del 1° Lotto in corrispondenza del nuovo ponte di Vignola della Strada Pedemontana costituente Variante alle S.S. 467 di Scandiano e S.S. 569 di Vignola fra la nuova Estense ed il confine di provincia;

- che, con prot. 14870/7.6.3.2. del 10.05.1993, la Provincia di Modena trasmetteva ufficialmente il sopracitato progetto all’ANAS;

- che, con prot. 36972 del 04.12.1993, l’ANAS, pur riconoscendo la corrispondenza del progetto, all’atto della consegna, a quanto con essa concordato, richiedeva di prolungare il lotto progettato all’interno del territorio comunale di Bazzano;

- che, con deliberazione di Giunta n. 123 del 04.02.1997, veniva conferito al sopracitato Studio Ingegneri Riuniti l’incarico di progettazione tecnica integrativa per il prolungamento del progetto in territorio di Bazzano, restando invece competenza del Settore Viabilità della Provincia di Modena l’integrazione contabile e Amministrativa del progetto;

- che lo Studio sopracitato ed il Settore Viabilità della Provincia hanno ultimato l’aggiornamento del progetto esecutivo in oggetto, sviluppantesi fra le progressive km. 11+050 in territorio di Spilamberto (Modena) e km. 24+400 in territorio di Bazzano (Bologna) in variante alla  S.S. 569 di Vignola (Pedemontana), per un importo complessivo di L. 39.700.000.000 così ripartito:

Lavori a base d’asta:                 		L. 21.817.698.975

Somme a disposizione:		L. 17.882.301.025

Totale	 	L. 39.700.000.000

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il progetto esecutivo aggiornato del 1° Lotto in corrispondenza del nuovo ponte di Vignola della Strada Pedemontana costituente Variante alle S.S. 467 di Scandiano e S.S. 569 di Vignola fra la nuova Estense ed il territorio comunale di Bazzano, fra le progressive km. 11+050 in territorio di Spilamberto (Modena) e km. 24+400 in territorio di Bazzano (Bologna);

- di dare atto che la realizzazione del progetto è a totale carico dell’ANAS;

- di trasmettere all'ANAS il succitato progetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  21/07/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 31/07/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________