G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  15433

Estratto dal verbale della seduta del 16/03/1999

L’anno millenovecentonovantanove il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 14:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Assente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assenti N. 1

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 118 :

PISTA CICLABILE MODENA - MIRANDOLA - FINALE EMILIA. PRIMO STRALCIO. RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 156 DEL 15/02/1999 E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.

OGGETTO:

PISTA CICLABILE MODENA - MIRANDOLA - FINALE EMILIA. PRIMO STRALCIO. RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 156 DEL 15/02/1999 E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/1999, in applicazione della Legge 366 del 19/10/1998, che prevede la possibilità di finanziamenti per interventi finalizzati allo sviluppo della rete di piste ciclabili;

ritenuto di partecipare al programma di finanziamento previsto al fine di consentire lo sviluppo della rete di piste ciclabili provinciali;

visto che gli Assessorati Trasporti ed Ambiente hanno predisposto gli elaborati richiesti nella delibera sopra menzionata ed in particolare il Progetto preliminare della pista ciclabile Modena-Mirandola-Finale Emilia;

preso atto:

- che tale opera è inserita nel Piano delle Piste Ciclabili Interurbane approvato dalla Provincia di Modena con Delibera di Consiglio n. 1367 del 05.10.1994 e che esso risulta il tracciato prioritaro di collegamento tra l’area di Modena e l’area della pianura modenese;

- che la sua realizzazione consentirebbe il recupero integrale dell’area di sedime della ex-ferrovia Modena-Mirandola-Finale Emilia;

- degli elaborati del Progetto Preliminare relativo alla Pista ciclabile Modena-Mirandola-Finale Emilia che prevede complessivamente una lunghezza complessiva di ml 47.700;

dato atto che il suddetto progetto verrà realizzato per stralci di intervento funzionali;

dato atto che si ritiene opportuno richiedere il finanziamento per il primo stralcio funzionale, che avrà una lunghezza complessiva di ml 24.600 sul totale di ml. 47.700, e sarà composto dai seguenti tratti:

- da Modena a Bomporto - ml. 7.950;

- da Medolla a Mirandola - ml. 5.550;

- da S. Felice a Finale Emilia - ml. 11.100;

ritenuto opportuno procedere all'approvazione del piano finanziario secondo le seguenti risultanze:

| - Lavori e segnaletica | L. 3.296.400.000 |
| --- | --- |
| - Illuminazione incroci ( n. 15) | L. 100.000.000 |
| - Spese per la sicurezza a disposizione del coordinatore (4%) | L. 135.856.000 |
| - IVA | L. 706.451.200 |
| - Spese Tecniche | L. 60.000.000 |
| - Collaudo, varie, imprevisti ed arrotondamento | L. 101.292.800 |
| Totale generale | L. 4.400.000.000 |

ritenuto di formulare richiesta di contributo ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/1999;

viste le lettere di adesione trasmesse dai Comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia, che si impegnano a reperire  per intero le risorse finanziarie (almeno 1/3) necessarie per la copertura della quota eccedente il contributo regionale, in caso di concessione dello stesso;

vista la ripartizione degli oneri finanziari di seguito riportata:

| Comune | % per comune | importo finanziario a carico dei comuni (1/3) | importo finanziario oggetto del finanziamento ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/1999 (2/3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modena | 13% | 188.760.000 | 383.240.000 |
| Bastiglia | 15% | 217.800.000 | 442.200.000 |
| Bomporto | 5% | 72.600.000 | 147.400.000 |
| Medolla | 14% | 203.280.000 | 412.720.000 |
| Mirandola | 9% | 130.680.000 | 265.320.000 |
| S. Felice | 10% | 145.200.000 | 294.800.000 |
| Finale E. | 34% | 493.680.000 | 1.002.320.000 |
| Totale | 100% | 1.452.000.000 | 2.948.000.000 |

visti gli elaborati predisposti dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Gaudio;

preso atto che il suddetto intervento non è oggetto di altri contributi finanziari nè di impegno di spesa precedente;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di partecipare al programma di finanziamento previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/1999 con intervento di realizzazione dello stralcio funzionale della pista ciclabile Modena-Mirandola-Finale Emilia;

- di approvare il Progetto Preliminare, relativo all'intervento della pista ciclabile Modena-Mirandola-Finale E, per il primo stralcio funzionale nei comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia, assunto agli atti con prot. n. 15819/17.3.1 anno 1999;

- di approvare i costi dello stesso stralcio funzionale per un totale di L. 4.400.000.000 e così ripartiti:

| Comune | % per comune | importo finanziario a carico dei comuni (1/3) | importo finanziario oggetto del finanziamento ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/1999 (2/3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modena | 13% | 188.760.000 | 383.240.000 |
| Bastiglia | 15% | 217.800.000 | 442.200.000 |
| Bomporto | 5% | 72.600.000 | 147.400.000 |
| Medolla | 14% | 203.280.000 | 412.720.000 |
| Mirandola | 9% | 130.680.000 | 265.320.000 |
| S. Felice | 10% | 145.200.000 | 294.800.000 |
| Finale E. | 34% | 493.680.000 | 1.002.320.000 |
| Totale | 100% | 1.452.000.000 | 2.948.000.000 |

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporti Ing. Daniele Gaudio di formulare la richiesta di contributo ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/1999;

- di assumere l'impegno a reperire le risorse finanziarie da parte dei comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia, tramite la stipula di una apposita convenzione che sarà deliberata con un successivo atto, e verrà formalizzata tra gli enti con lo scambio delle relative deliberazioni esecutive;

- di convenire che con successivo atto verranno integrate le poste di entrata e di spesa del bilancio riferite all’intervento in oggetto;

- di convenire che l’impegno finanziario definitivo sarà assunto interamente dai Comuni secondo gli importi e le percentuali sopra riportate, per la quota (almeno 1/3) eccedente il contributo regionale in caso di concessione dello stesso;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile vista l'urgenza di presentare la richiesta di contributo nei termini previsti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 02/04/1999

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 12/04/1999

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________