C O P I A

Prot. N° 111519/8.2.5/26

Determinazione n°  1318  del  24/09/2007

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX FERROVIA MODENA-BASTIGLIA-MEDOLLA - S.FELICE - FINALE EMILIA E SUO RIUTILIZZO COME PISTA CICLABILE; LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA: SFALCIO E SISTEMAZIONE BANCHINE IN COMUNE DI FINALE EMILIA.

Con determinazione dirigenziale n. 194 del 26/02/2003 successivamente modificata  con determinazioni dirigenziali n. 1691 del 29/12/2004 e n. 261 del 22/02/2005 , si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori  in oggetto per un importo complessivo di € 1.012.601,56 di cui € 804.699,97 a base d’asta come si evince dal quadro economico di raffronto di seguito riportato:

| a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) | 785.073,14 |
| --- | --- | --- |
| b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 19.626,83 |
| 1) | Totale appalto | 804.699,97 |
| c) | Somme a disposizione dell’amministrazione |  |
|  | - IVA 20% | 157.439,99 |
|  | - IVA 10% | 1.750,00 |
|  | - Direttore operativo ex art.125 dpr 554/99 | 7.831,25 |
|  | - somme a disposizione D.L. per imprevisti e lavori in economia | 20.000,07 |
|  | - incentivi Legge 109/94 | 16.657,29 |
|  | - spese per pubblicità (iva compresa) | 1.722,98 |
|  | - spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (iva compresa) | 2.500,00 |
| 2) | Totale progetto | 1.012.601,56 |

Con determinazione dirigenziale n. 551 del 15/06/2005 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto all’impresa PI.CA COSTRUZIONI  S.p.A. con sede in Nonantola (Mo), via Provinciale Est, 33 C.F. e P.IVA 02594760619 per un importo contrattuale netto di € 696.587,55 (di cui € 676.960,72 per lavori e € 19.626,83 per oneri di sicurezza). Pertanto la spesa complessiva risulta pari a € 834.396,06 (di cui € 676.960,72 per lavori, € 19.626,83 per oneri di sicurezza, € 1.509,01 per IVA al 10%  ed € 136.299,50 per IVA al 20%);

- terminati i lavori di esecuzione del tratto di pista ciclabile S. Felice – Finale E., il Comune di Finale Emilia, con nota assunta agli atti con prot. 109555/8.2.5/26 del 19/09/2007, ha segnalato la necessità urgente di effettuare un intervento di sfalcio e di sistemazione delle banchine della pista ciclabile all’interno del proprio Comune, al fine di salvaguardare l’incolumità dell’utenza che percorre il tracciato ciclabile, a causa del pericolo dovuto alla crescita della vegetazione che dalle banchine va ad occupare in parte la sede stradale realizzata;

- Trattandosi di lavori in economia, così come puntualmente individuati dall’art. 55 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, si ritiene opportuno affidarli a cottimo fiduciario con le modalità di cui al comma 10 dell’art. 56 del citato Regolamento, e pertanto si provvede con  la trattativa diretta svolta dal Responsabile del Procedimento, con affidamento alla seguente Ditta di fiducia dell’Amministrazione in possesso dei necessari requisiti che oltre a disporre dell’apposita attrezzatura, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori sopradescritti nei tempi concordati:

- ditta VINCENZI GUIDO & C. s.n.c, con sede in via Guercino, 15, Finale Emilia (MO), C.F. 00674800362 P.I.V.A. 00851240366, e che si è resa disponibile ad effettuare le lavorazioni richieste per un importo di € 781,58 per lavori, ed € 156,31 di I.V.A. al 20%, per un importo totale di € 937,89;

- La suddetta spesa trova copertura finanziaria con la disponibilità presente al capitolo 921/2 del residuo 1238/2003 del PEG 2007;

- Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Ing. Alessandro Manni Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

- Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

- Per quanto precede

- IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1) di approvare l’affidamento dei lavori per le motivazioni e le modalità in premessa esposte e qui integralmente richiamate alla seguente Ditta di fiducia dell’Amministrazione in possesso dei necessari requisiti:  IMPRESA VINCENZI GUIDO & C. s.n.c, con sede in via Guercino, 15, Finale Emilia (MO), C.F. 00674800362 P.I.V.A. 00851240366, per un importo lavori € 937,89, di cui €781,58 per lavori ed € 156,31 per I.V.A. al 20%;

- 2) di impegnare la somma di €. 937,89 al res. 1238/03 del Cap. n. 921/2, del Peg. 2007;

- 3) di liquidare la somma di € 937,89 all’Impresa VINCENZI GUIDO & C. s.n.c, a seguito di presentazione di fattura vistata dal Responsabile del procedimento;

- 4) di stabilire che, il Responsabile del Procedimento, è stato individuato nella persona del Dott. Ing. Alessandro Manni Direttore dell’Area Lavori Pubblici e che la Direzione Lavori è affidata all’Ing. Daniele Gaudio;

- 5) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente

F.to ING. MANNI ALESSANDRO

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese

Il Direttore dell'Area Finanziaria

Patrimonio e Economato

F.to PIGNATTI ONELIO